|  | PROGRAMA EDUCATIVO: LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL EN COMPETENCIAS PROFESIONALES |  |
| --- | --- | --- |

PROGRAMA DE ASIGNATURA: PROYECTO INTEGRADOR I

| Propósito de aprendizaje de la Asignatura |  | El estudiante será capaz de implementar una metodología ágil para ejercer una situación de integración compleja donde se apliquen los saberes adquiridos orientados al desarrollo de la autonomía y que culminen en un producto evaluable de manera holística, considerando no solo el conocimiento teórico, sino también la habilidad para aplicarlo en contexto práctico y con función social. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia a la que contribuye la asignatura |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de competencia | Cuatrimestre |  | Créditos | Modalidad | Horas por semana | Horas Totales |
| Transversal | Tercero |  | 4 | Escolarizada | 4 | 60 |

| Unidades de Aprendizaje | Horas del Saber | Horas del Saber Hacer | Horas Totales |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.- Análisis de entorno y conceptualización del proyecto | 2 | 4 | 6 |
| - 2.- Planificación del proyecto | 2 | 4 | 6 |
| - 3.- Diseño, aplicación, desarrollo y pruebas del Proyecto | 7 | 29 | 36 |
| - 4.- Adaptación y divulgación del proyecto | 6 | 6 | 12 |
| Totales | 17 | 43 | 60 |

| Funciones | Capacidades | Criterios de Desempeño |
| --- | --- | --- |
| Insertar Funciones, capacidades y criterios de desempeño del primer ciclo de formación. |  |  |

UNIDADES DE APRENDIZAJE

| Unidad de Aprendizaje | - Análisis de entorno y conceptualización del proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito esperado | El estudiante establecerá los propósitos y objetivos del proyecto integrador basados en el análisis del entorno, para la construcción del plan que guiará la ejecución del mismo. |  |  |  |  |  |
| Tiempo Asignado | Horas del Saber | 2 | Horas del Saber Hacer | 4 | Horas Totales | 6 |

| Temas | Saber Dimensión Conceptual | Saber Hacer Dimensión Actuacional | Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnicas para identificar problemas | Identificar y describir las técnicas básicas para identificar problemas: - Observación. - Análisis de los contextos. - Revisión de fuentes secundarias (bibliografía). - Análisis de cuestionarios y entrevistas. - Comparación con estándares económicos, sociales, productivos u otros. - Observación de la realidad en distintos niveles. - Consulta a expertos. Identificar la Teoría de proyectos Explicar la importancia de la integración de equipos de trabajo colaborativo. | Determinar la técnica aplicable para la identificación de problemas. Integrar información cualitativa y cuantitativa para la definición del problema y/o detección de la necesidad: - Antecedentes del problema. - Características. - Principales manifestaciones. - Interesados en el proyecto /problema. - Número de afectados. - Número de beneficiados. - Tasas de incidencia. - Espacio temporal de ocurrencia. - Análisis de causa-efecto. Determinar el ciclo de vida del proyecto y su entorno general. Elaborar el perfil del proyecto. Evaluar las condiciones del problema y sus necesidades con base en una matriz de prioridades para definir el proyecto. Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración entre integrantes para la solución de la necesidad y/o problemática identificada. | Desarrollar la creatividad, originalidad y espíritu de iniciativa Desarrollar el pensamiento crítico y habilidades analíticas Asumir el respeto y cuidado del ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad Desarrollar liderazgo e influencia social Ejercer responsabilidad social en el planteamiento de proyectos Desarrollar la creatividad, originalidad y espíritu de iniciativa Desarrollar el pensamiento crítico y habilidades analíticas Asumir el respeto y cuidado del ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad Desarrollar liderazgo e influencia social Ejercer responsabilidad social en el planteamiento de proyectos |
| Técnicas para la toma de decisiones | Identificar las técnicas para la creatividad: - Lluvia de ideas. - Mapas mentales - CANVAS - Técnica SCAMPER (sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner, eliminar, revertir) - Design thinking - Investigación Acción Participativa (IAP) - Aprendizaje basado en proyectos - Aprendizaje basado en problemas | Seleccionar entablar una técnica creativa para crear un proyecto. Establecer la necesidad y/o problemática a resolver. Plantear ideas y propuestas para resolver la necesidad/problemática. Plantear la visión del proyecto y determinación del anteproyecto y/o prototipo. |  |

| Proceso de Evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado de Aprendizaje | Evidencia de Aprendizaje | Instrumentos de evaluación |
| Establece los propósitos y objetivos de un proyecto, basándose en el análisis del entorno. | Integra un portafolio de evidencias que contenga: - Un reporte de investigación - El entorno general del proyecto - El perfil del proyecto. - La necesidad y/o problemática a resolver La visión del proyecto | Lista de Cotejo Rúbrica |
| Establece los propósitos y objetivos de un proyecto, basándose en el análisis del entorno. | Integra un portafolio de evidencias que contenga: - Un reporte de investigación - El entorno general del proyecto - El perfil del proyecto. - La necesidad y/o problemática a resolver La visión del proyecto | Lista de Cotejo Rúbrica |

| Unidad de Aprendizaje | - Planificación del proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito esperado | El estudiante establecerá una visión general del proyecto, centrado en la adaptabilidad, colaboración y valor incremental a lo largo del ciclo de vida del proyecto a través de una hoja de ruta flexible y líneas de acción para alcanzar los objetivos planeados. |  |  |  |  |  |
| Tiempo Asignado | Horas del Saber | 2 | Horas del Saber Hacer | 4 | Horas Totales | 6 |

| Temas | Saber Dimensión Conceptual | Saber Hacer Dimensión Actuacional | Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Proyectos con metodologías ágiles | Identificar las técnicas de planeación del proyecto: - Diagrama de Gantt. - Roadmap - Estructura de desglose de trabajo. - Ruta crítica. - Línea base. - Tablero Kanban. - Diagrama PERT. | Seleccionar la técnica aplicable para la generación de ruta o plan de acción del proyecto. Redactar objetivos, metas, alcances y limitaciones del proyecto | Desarrollar habilidades socioemocionales que permitan adquirir y generar conocimientos, así como la capacidad para aprender a pensar Desarrollar habilidad para resolver problemas complejos Asumir el pensamiento crítico y habilidades analíticas, basado en principios éticos. Desarrollar la creatividad, originalidad y espíritu de iniciativa |
| Plan del proyecto | Identificar los requisitos de un proyecto Definir la importancia de la priorización de tareas en función de su valor y relevancia. Definir el cronograma del proyecto. | Determinar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos para el proyecto. Establecer interesados/usuarios del proyecto. Determinar las actividades, requerimientos y secuencia del proyecto. Establecer responsables en cada etapa del proyecto. Seleccionar los trabajos prioritarios a realizar. Establecer la duración de las tareas y/o actividades del proyecto. | Desarrollar habilidades socioemocionales que permitan adquirir y generar conocimientos, así como la capacidad para aprender a pensar Desarrollar habilidad para resolver problemas complejos Asumir un pensamiento crítico y habilidades analíticas, basado en principios éticos. Desarrollar la creatividad, originalidad y espíritu de iniciativa |

| Proceso de Evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado de Aprendizaje | Evidencia de Aprendizaje | Instrumentos de evaluación |
| Establece la visión general de un proyecto a través de una hoja de ruta flexible. | Integra un portafolio de evidencias que contenga: - La técnica aplicable para la generación de ruta o plan de acción del proyecto. - Los objetivos, metas, alcances y limitaciones del proyecto - Los recursos necesarios para el proyecto - Los interesados/usuarios del proyecto - Los responsables en cada etapa del proyecto. - Los trabajos prioritarios por realizar. - La duración de las tareas y/o actividades del proyecto | Lista de Cotejo Rúbrica |

| Unidad de Aprendizaje | - Diseño, aplicación, desarrollo y pruebas del Proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito esperado | El estudiante establecerá un diseño aplicado a la creación de anteproyecto y/o prototipo de manera iterativa e incremental, para resolver un problema o satisfacer una necesidad. |  |  |  |  |  |
| Tiempo Asignado | Horas del Saber | 14 | Horas del Saber Hacer | 22 | Horas Totales | 36 |

| Temas | Saber Dimensión Conceptual | Saber Hacer Dimensión Actuacional | Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución del plan del proyecto | Emplear conocimientos, técnicas, metodologías y/o procedimientos alineados al perfil del programa educativo para la resolución del problema/necesidad determinada. | Redactar el anteproyecto y/o prototipo con las propuestas y planteamientos que buscarán resolver el problema/necesidad determinada. Elaborar el anteproyecto y/o prototipo que resolverá el problema/necesidad determinada. | Desarrollar la habilidad para resolver problemas complejos Asumir pensamiento crítico y habilidades analíticas Desarrollar creatividad, originalidad y espíritu de iniciativa Desarrollar resiliencia, manejo del estrés y flexibilidad |
| Pruebas del proyecto | Emplear las técnicas de prueba o testeo: - Focus group con especialistas - Grupo de expertos - Grupo de trabajo - Prueba y error - Adaptación de innovaciones Definir la efectividad y eficiencia del proyecto con base en indicadores de desempeño. | Demostrar la efectividad de un proyecto aplicando técnicas de prueba. Construir los Indicadores de desempeño cualitativos y/o cuantitativos. | Desarrollar la habilidad para resolver problemas complejos Asumir pensamiento crítico y habilidades analíticas Desarrollar creatividad, originalidad y espíritu de iniciativa Desarrollar resiliencia, manejo del estrés y flexibilidad. |

| Proceso de Evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado de Aprendizaje | Evidencia de Aprendizaje | Instrumentos de evaluación |
| Diseña un anteproyecto y/o prototipo de manera iterativa e incremental | Integra un portafolio de evidencias que contenga: - Diseño del anteproyecto y/o prototipo - Elaboración del anteproyecto y/o prototipo - Las técnicas de prueba Los Indicadores de desempeño | Lista de Cotejo Rúbrica |

| Unidad de Aprendizaje | - Adaptación y divulgación del proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito esperado | El estudiante valorará la capacidad de respuesta del equipo de trabajo y transparencia del proyecto, a través del desarrollo de manera flexible, colaborativa y orientada a resultados para asegurar la calidad del anteproyecto y/o prototipo. |  |  |  |  |  |
| Tiempo Asignado | Horas del Saber | 6 | Horas del Saber Hacer | 6 | Horas Totales | 12 |

| Temas | Saber Dimensión Conceptual | Saber Hacer Dimensión Actuacional | Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Adaptación del Proyecto | Identificar la importancia de los ajustes en el alcance, requisitos y prioridades del proyecto. Implementar la técnica de reevaluación de objetivos y prioridades. Proponer los indicadores de desempeño. | Realizar las adecuaciones, cambios, mejoras o actualizaciones al plan original. Documentar los progresos del proyecto y los problemas que le han surgido. Verificar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de indicadores de desempeño. | Desarrollar resiliencia, manejo del estrés y flexibilidad Desarrollar habilidades socioemocionales que permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar Desarrollar habilidad para resolver problemas complejos Desarrollar creatividad, originalidad y espíritu de iniciativa |
| Revisión y retrospectiva del proyecto | Identificar áreas para la mejora continua. Identificar la adaptación de recursos según las necesidades del proyecto. Definir los medios de divulgación aplicables: - Exposición - Medios audiovisuales (video, cartel, presentación) Medios impresos (manuales, congresos, artículos, capítulo de libro, informe) | Validar los entregables por parte de los interesados/usuarios. Obtener aceptación de los interesados/usuarios del proyecto. Documentar las conclusiones del proyecto. Divulgar resultados de anteproyecto y/o prototipo. | Desarrollar resiliencia, manejo del estrés y flexibilidad Desarrollar habilidades socioemocionales que permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar Desarrollar habilidad para resolver problemas complejos Desarrollar creatividad, originalidad y espíritu de iniciativa |

| Proceso Enseñanza-Aprendizaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Métodos y técnicas de enseñanza | Medios y materiales didácticos | Espacio Formativo |  |
|  |  | Aula | X |
| Aprendizaje basado en proyectos/problemas. Equipos colaborativos. Aprendizaje auxiliado por las tecnologías de la información. | Cañón Computadora Internet Impresos Materiales diversos | Laboratorio / Taller | X |
|  |  | Empresa |  |

| Proceso de Evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado de Aprendizaje | Evidencia de Aprendizaje | Instrumentos de evaluación |
| Valora la capacidad de respuesta del equipo de trabajo y transparencia del proyecto, a través del desarrollo de manera flexible, colaborativa y orientada a resultados. | Integra un portafolio de evidencias que contenga: - Los progresos del proyecto y sus adecuaciones, cambios, mejoras o actualizaciones al plan original. - Interpretación de los resultados obtenidos. - La aceptación de los interesados/usuarios del proyecto. - La conclusión del proyecto. La divulgación de los resultados del anteproyecto y/o prototipo. | Lista de Cotejo Rúbrica |

| Perfil idóneo del docente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formación académica | Formación Pedagógica | Experiencia Profesional |
| Licenciatura afín al programa educativo Maestría en el área afín (deseable) Preferentemente con conocimientos de administración y/o desarrollo de negocios | Educación basada en competencias Aprendizaje significativo Aprendizaje basado en soluciones Método constructivista de aprendizaje situado Metodología de proyectos | Aplicación de conocimientos, técnicas y/o metodologías en el área laboral acorde a su perfil profesional. Impartición de clases Desarrollo y gestión de proyectos Emprendimiento |

| Referencias bibliográficas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor | Autor | Autor | Autor | Autor | Autor |
| Edward de Bono | 2018 | El pensamiento creativo | España | Piados Plural | 978-9688532676 |
| Rafael Alcaraz Rodríguez | 2015 | El emprendedor de éxito | México | Mc Graw Hill Education | 978-6071512789 |
| Robert McCarthy | 2020 | Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum | España | Primasta | 979-8583813575 |
| Zunzunegui, Alejandro de | 2023 | Gestión de proyectos en Agile Cómo utilizar las metodologías ágiles para mejorar tu capacidad de respuesta y lanzar proyectos de éxito | España | LID Editorial | 978-8417880804 |
| Jon Elejabeitia | 2018 | Coaching con Design Thinking: El proceso creativo para innovadores, transformadores y amantes del cambio | España | Nextyou | 978-8409000081 |
| Kilian Langenfeld | 2019 | Design Thinking para principiantes: La innovación como factor para el éxito empresarial | Estados Unidos | Personal Growth Hackers | 978-3967160260 |
| Wesley Clark | 2020 | Metodología Ágil: Una Guía Para Principiantes Sobre el Método y los Principios Ágiles (libro en español) | Estados Unidos | Independently Published | 978-1654152697 |
| Maurice Eyssautier De La Mora | 2016 | Metodología y técnicas de investigación en ciencias aplicadas | México | Trillas | 978-6071726445 |
| Guillermina Baena Paz | 2017 | Metodología de la investigación | México | Grupo Editorial Patria | 978-6077447528 |
| Roberto Hernández Sampieri, Christian Paulina Mendoza Torres | 2023 | Metodología de la investigación | México | McGraw Hill | 978-6071520319 |

| Referencias digitales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor | Fecha de recuperación | Título del documento | Vínculo |
| Ernesto Mondelo; Ricardo Sánchez Orduña | 15 de Noviembre de 2023 | Guía Práctica PM4R Agile 2022 | https://pm4r.org/templates/details/129636?lang=es |
| Ernesto Mondelo, PMP; Rodolfo Siles, PMP | 15 de Noviembre de 2023 | PM4R Guía metodológica | https://pm4r.org/templates/details/81935?lang=es |